# РАЗДЕЛ 11. ОЦЕНКА ОБЪЕМА СООТВЕТСТВУЮЩИХ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ

Создание перспективной инфраструктуры обращения с отходами включает в себя как строительство новых объектов обращения с отходами, так и модернизацию/реконструкцию действующих объектов. В данном разделе приведены сведения об объеме необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию, вывод из эксплуатации объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), необходимых для развития отрасли обращения с отходами на территории Красноярского края, а также оценка объема капитальных вложений с учетом необходимости строительства, реконструкции, вывода из эксплуатации объектов, наличия таких мероприятий в региональной программе в области обращения с отходами, в том числе с ТКО. Оценка капитальных вложений осуществляется на основании сметной стоимости реализованных объектов – аналогов.

Суммы капитальных вложений, требуемых на указанные в разделе 10 мероприятия по созданию/реконструкции объектов обращения с ТКО, рассчитаны на основе проектов-аналогов, а также с учетом данных инвестиционных программ, утверждаемых уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации с учетом заключения о доступности или недоступности тарифов организации для потребителей органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Деятельность объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, не регулируется в том же порядке, что и деятельность объектов обращения с ТКО. В связи с этим строительство/реконструкция или рекультивация таких объектов не может являться предметом рассмотрения территориальной схемы обращения с отходами.

При проектировании, строительстве/реконструкции и рекультивации объектов обращения с отходами должны соблюдаться положения следующих документов:

Информационно-технического справочника по наилучшим доступным технологиям «Размещение отходов производства и потребления» ИТС 17-2016.

ГОСТ Р 56828.30-2017 Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Методология обработки отходов в целях получения вторичных топливно-энергетических ресурсов.

ГОСТ Р 56828.31-2017 Наилучшие доступные технологии. Ресурсосбережение. Иерархический порядок обращения с отходами.

Конкретные технологические решения в части строительства/реконструкции/ рекультивации объектов обращения с отходами будут предусмотрены на этапе подготовки и согласования проектно-технической документации при условии выполнения запланированных целевых показателей, установленных территориальной схемой, и соответствия наилучшим доступным технологиям.

Таблица 11.1 - Прогнозные инвестиции в объекты инфраструктуры, тыс. рублей

|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого "Объекты размещения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого "Объекты сортировки" | 0 | 935 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого "Объекты обезвреживания" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого "Перегрузочные станции" | 0 | 16 378 | 10 950 | 5 693 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиции внебюджет всего | 0 | 952 265 | 10 950 | 5 693 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Итого "Объекты размещения" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого "Объекты сортировки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого "Объекты обезвреживания" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого "Перегрузочные станции" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиции бюджет всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зона РО | Вид объектов | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Ачинская зона | Объекты размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ачинская зона | Объекты сортировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ачинская зона | Объекты обезвреживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ачинская зона | Перегрузочные станции | 0 | 0 | 0 | 632 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ачинская зона | Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 632 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ачинская зона | Объекты размещения (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ачинская зона | Объекты сортировки (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ачинская зона | Объекты обезвреживания (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ачинская зона | Перегрузочные станции (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ачинская зона | Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железногорская зона | Объекты размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железногорская зона | Объекты сортировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железногорская зона | Объекты обезвреживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железногорская зона | Перегрузочные станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железногорская зона | Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железногорская зона | Объекты размещения (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железногорская зона | Объекты сортировки (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железногорская зона | Объекты обезвреживания (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железногорская зона | Перегрузочные станции (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Железногорская зона | Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зеленогорская зона | Объекты размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зеленогорская зона | Объекты сортировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зеленогорская зона | Объекты обезвреживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зеленогорская зона | Перегрузочные станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зеленогорская зона | Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зеленогорская зона | Объекты размещения (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зеленогорская зона | Объекты сортировки (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зеленогорская зона | Объекты обезвреживания (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зеленогорская зона | Перегрузочные станции (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зеленогорская зона | Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канско-Абанская зона | Объекты размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канско-Абанская зона | Объекты сортировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канско-Абанская зона | Объекты обезвреживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канско-Абанская зона | Перегрузочные станции | 0 | 0 | 0 | 632 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канско-Абанская зона | Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 632 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канско-Абанская зона | Объекты размещения (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канско-Абанская зона | Объекты сортировки (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канско-Абанская зона | Объекты обезвреживания (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канско-Абанская зона | Перегрузочные станции (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Канско-Абанская зона | Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская левобережная зона | Объекты размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская левобережная зона | Объекты сортировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская левобережная зона | Объекты обезвреживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская левобережная зона | Перегрузочные станции | 0 | 0 | 0 | 316 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская левобережная зона | Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 316 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская левобережная зона | Объекты размещения (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская левобережная зона | Объекты сортировки (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская левобережная зона | Объекты обезвреживания (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская левобережная зона | Перегрузочные станции (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская левобережная зона | Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская правобережная зона | Объекты размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская правобережная зона | Объекты сортировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская правобережная зона | Объекты обезвреживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская правобережная зона | Перегрузочные станции | 0 | 0 | 0 | 316 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская правобережная зона | Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 316 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская правобережная зона | Объекты размещения (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская правобережная зона | Объекты сортировки (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская правобережная зона | Объекты обезвреживания (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская правобережная зона | Перегрузочные станции (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Красноярская правобережная зона | Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лесосибирская зона | Объекты размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лесосибирская зона | Объекты сортировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лесосибирская зона | Объекты обезвреживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лесосибирская зона | Перегрузочные станции | 0 | 0 | 0 | 632 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лесосибирская зона | Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 632 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лесосибирская зона | Объекты размещения (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лесосибирская зона | Объекты сортировки (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лесосибирская зона | Объекты обезвреживания (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лесосибирская зона | Перегрузочные станции (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Лесосибирская зона | Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минусинская зона | Объекты размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минусинская зона | Объекты сортировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минусинская зона | Объекты обезвреживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минусинская зона | Перегрузочные станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минусинская зона | Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минусинская зона | Объекты размещения (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минусинская зона | Объекты сортировки (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минусинская зона | Объекты обезвреживания (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минусинская зона | Перегрузочные станции (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Минусинская зона | Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назаровская зона | Объекты размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назаровская зона | Объекты сортировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назаровская зона | Объекты обезвреживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назаровская зона | Перегрузочные станции | 0 | 0 | 0 | 948 989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назаровская зона | Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 948 989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назаровская зона | Объекты размещения (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назаровская зона | Объекты сортировки (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назаровская зона | Объекты обезвреживания (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назаровская зона | Перегрузочные станции (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назаровская зона | Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Норильская зона | Объекты размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Норильская зона | Объекты сортировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Норильская зона | Объекты обезвреживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Норильская зона | Перегрузочные станции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Норильская зона | Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Норильская зона | Объекты размещения (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Норильская зона | Объекты сортировки (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Норильская зона | Объекты обезвреживания (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Норильская зона | Перегрузочные станции (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Норильская зона | Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыбинская зона | Объекты размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыбинская зона | Объекты сортировки | 0 | 935 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыбинская зона | Объекты обезвреживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыбинская зона | Перегрузочные станции | 0 | 0 | 0 | 632 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыбинская зона | Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. руб. | 0 | 935 887 | 0 | 632 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыбинская зона | Объекты размещения (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыбинская зона | Объекты сортировки (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыбинская зона | Объекты обезвреживания (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыбинская зона | Перегрузочные станции (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рыбинская зона | Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северная технологическая зона | Объекты размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северная технологическая зона | Объекты сортировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северная технологическая зона | Объекты обезвреживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северная технологическая зона | Перегрузочные станции | 0 | 5 849 | 0 | 632 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северная технологическая зона | Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. руб. | 0 | 5 849 | 0 | 632 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северная технологическая зона | Объекты размещения (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северная технологическая зона | Объекты сортировки (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северная технологическая зона | Объекты обезвреживания (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северная технологическая зона | Перегрузочные станции (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северная технологическая зона | Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Енисейская зона | Объекты размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Енисейская зона | Объекты сортировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Енисейская зона | Объекты обезвреживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Енисейская зона | Перегрузочные станции | 0 | 0 | 0 | 632 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Енисейская зона | Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 632 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Енисейская зона | Объекты размещения (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Енисейская зона | Объекты сортировки (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Енисейская зона | Объекты обезвреживания (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Енисейская зона | Перегрузочные станции (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Северо-Енисейская зона | Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таймырская зона | Объекты размещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таймырская зона | Объекты сортировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таймырская зона | Объекты обезвреживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таймырская зона | Перегрузочные станции | 0 | 10 529 | 10 950 | 316 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таймырская зона | Капитальные вложения внебюджет всего, тыс. руб. | 0 | 10 529 | 10 950 | 316 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таймырская зона | Объекты размещения (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таймырская зона | Объекты сортировки (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таймырская зона | Объекты обезвреживания (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таймырская зона | Перегрузочные станции (бюджет) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Таймырская зона | Капитальные вложения бюджет всего, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |