- Раздел 3. Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов

- В соответствии с Правилами разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требований к составу и содержанию таких схем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. № 1130,  раздел 3 «Целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов» содержит:

- а) об установленных в субъекте Российской Федерации целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов (с разбивкой по годам) и о достигнутых значениях указанных целевых показателей (на дату утверждения территориальной схемы);

- б) о доле обезвреженных и утилизированных отходов в общем количестве образованных отходов I - V классов опасности (процентов);

- в) о доле обезвреженных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов);

- г) о доле утилизированных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов);

- д) о доле обработанных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов);

- е) о доле захороненных твердых коммунальных отходов в общем количестве образованных твердых коммунальных отходов (процентов).

- Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

| Субъект Российской Федерации Челябинская область | Базовое значение |  | Период реализации федерального проекта, год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процент | 98,7 | 09.18 | 98,4 | 98,3 | 96,3 | 93,5 | 91,5 | 87,5 |
| Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процент | 1,3 | 09.18 | 1,6 | 1,7 | 3,7 | 6,5 | 8,5 | 12,5 |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процент | 6,1 | 09.18 | 11,6 | 19,4 | 32,8 | 43,0 | 60,0 | 68,0 |

- Региональный проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (Челябинская область)»

| Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год значение дата |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процент | 98,7 | 09.18 | 98,4 | 98,3 | 96,3 | 93,5 | 91,5 | 87,5 |
| Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процент | 1,3 | 09.18 | 1,6 | 1,7 | 3,7 | 6,5 | 8,5 | 12,5 |
| Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | процент | 6,1 | 09.18 | 11,6 | 19,4 | 32,8 | 43 | 60,0 | 68,0 |

- Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года

- (утверждена постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31 января 2019 года № 1748)

| Показатель | Единица измерения | 2019 факт | План |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2031 | 2033 | 2034 | 2035 |
| Доля полигонного захоронения ТКО | процентов | 94 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 |

- 3.1. Целевые показатели по обращению с ТКО

Достижение установленных целевых показателей в части количества обработанных, обезвреженных, утилизированных, захороненных ТКО обеспечивается:

1) Правительством Российской Федерации, Правительством Челябинской области, органами местного самоуправления Челябинской в рамках установленных действующим законодательством полномочий;

2) региональными операторами в соответствии с условиями соглашений об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Челябинского, Магнитогорского, Карабашского, Кыштымского, Горного кластеров на территории Челябинской области, заключенных между Министерством экологии Челябинской области и региональными операторами по обращению с ТКО, в том числе в части:

- соблюдения схемы потоков ТКО, установленной разделом 7 настоящей территориальной схемы (включая направления ТКО на объекты в количестве (объеме), установленном территориальной схемой);

- реализации в полном объеме заявленных и включенных в раздел 8 настоящей территориальной схемы мероприятий по созданию, реконструкции объектов обращения с ТКО (включая соблюдение сроков реализации мероприятий, достижение установленных настоящей территориальной схемой показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения ТКО);

- обеспечения постепенного перехода к раздельному сбору ТКО:

обеспечение раздельного сбора и вывоза ТКО с контейнерных площадок, на которых установлены контейнеры для раздельного накопления ТКО;

- приобретение и установка на контейнерных площадках контейнеров для раздельного накопления ТКО (в пределах средств, предусмотренных в утвержденном тарифе на приобретение контейнеров для ТКО).

3) операторами по обращению с ТКО, в том числе в части:

- прием и обработка/обезвреживание/захоронение ТКО в количестве (объеме), установленном разделом 7 настоящей территориальной схемы, в соответствии с проектной мощностью объекта, заявленной эксплуатирующей организацией;

- реализации в полном объеме заявленных и включенных в раздел 8 настоящей территориальной схемы мероприятий по созданию, реконструкции объектов обращения с ТКО (включая соблюдение сроков реализации мероприятий, достижение установленных настоящей территориальной схемой показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения ТКО);

- достижения установленных настоящей территориальной схемой показателей эффективности для существующих объектов обработки, обезвреживания, захоронения ТКО.

Обезвреживание ТКО на территории Челябинской области в 2019-2020 гг. не осуществлялось.

Результаты деятельности региональных операторов по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Челябинской области в 2019 году приведены в таблице 3.1.

Результаты деятельности региональных операторов по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Челябинской области в 2020 году  приведены в таблице 3.2.

Результаты деятельности региональных операторов по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Челябинской области в 2021 году приведены в таблице 3.3.

Результаты деятельности региональных операторов по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Челябинской области в 2022 году приведены в таблице 3.4.

Результаты деятельности региональных операторов по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Челябинской области в 2023 году приведены в таблице 3.5.

Результаты деятельности региональных операторов по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Челябинской области в 2024 году (по состоянию на 01.09.2024 г.) приведены в таблице 3.6.

Основные причины отклонения достигнутых показателей от планируемых территориальной схемой:

- несоответствие фактической и заявленной эксплуатирующими организациями мощности объектов обработки ТКО;

- несоответствие фактических и установленных показателей эффективности объектов обработки ТКО (низкое качество извлекаемого вторичного сырья; стоимость извлеченного вторсырья, произведенного RDF-топлива ниже затрат на его производство);

- недостаточный охват контейнерным сбором ТКО Челябинской области на этапе начала деятельности региональных операторов по обращению с ТКО, и как следствие отклонение количества транспортируемых ТКО от планируемого количества образующихся ТКО согласно данным территориальной схемы, определенного расчетным путем исходя из нормативов образования ТКО по данным сезонных натурных исследований.

Одним из инструментов увеличения целевых показателей с ТКО является раздельный сбор, примером реализации которого является Челябинский,  Копейский, Южноуральский, Троицкий, Магнитогорский городские округа. Увеличение процента извлекаемых вторичных ресурсов от установленного оборудования и организации предварительного отбора вторичных ресурсов в рамках частичного раздельного сбора.

Увеличение процента охвата зоны раздельного сбора ТКО в Челябинской области позволит также уменьшить долю ТКО, направляемых на захоронение. Порядок накопления ТКО, в том числе раздельного накопления ТКО, на территории региона должен осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 27.06.2017 г. № 307-П "О порядке накопления твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного накопления на территории Челябинской области».

Раздельный сбор отходов, в том числе опасных отходов, образующихся у населения Челябинской области позволит достигнуть 100%-ого обезвреживания данных отходов. Сбор опасных отходов должен осуществляться в специализированные контейнеры, оснащенные антивандальной конструкцией и маркированные оранжевым цветом. Организацию мест сбора опасных отходов от жилищ на территории Челябинской области обеспечивают органы местного самоуправления, организации, управляющие многоквартирными домами в соответствии с федеральным законодательством.

- 3.2. Целевые показатели по обращению с отходами,

- за исключением ТКО

Целевые показатели по обращению с отходами производства и потребления на период 2025-2035 гг. действующим законодательством не установлены.

В 2023 году при количестве образованных отходов 262,358 млн тонн, наличие отходов на начало отчетного периода составляло 1 842,989 млн тонн.

Количество обработанных отходов 0,559 млн тонн.

Количество обезвреженных отходов 0,251 млн тонн.

Количество утилизированных отходов 130,426 млн тонн.

Наличие отходов на конец отчетного периода 1 989,972 млн тонн.

Таблица 3.1. Результаты деятельности региональных операторов по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Челябинской области в 2019 году

| Наименование кластера | транспортировано (факт) | транспортировано (план) | обработано (факт) | обработано (план) по факту транспортирования | утилизировано (факт) | Утилизировано (план) по факту транспортирования | Захоронено (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн |
| Карабашский | 91080 | 176943 | 25824 | 55000 | 1296 | 5500 | 89 784,78 |
| Горный | 44880 | 87815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 880 |
| Магнитогорский | 143593 | 138421 | 49099 | 135495 | 1821 | 13550 | 141 772,31 |
| Челябинский | 449336 | 552879 | 229088 | 135645 | 18908 | 13564 | 443 304,31 |
| Кыштымский | 74958 | 90773 | 54003 | 74958 | 1580 | 7496 | 80 751 |
| Итого: | 803 847 | 1 046 831 | 358 014 | 401 098 | 23 605 | 40 110 |  |

Таблица 3.2. Результаты деятельности региональных операторов по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Челябинской области в 2020 году

| Наименование кластера | Транспортировано (факт) | Транспортировано (план) | Обработано (факт) | Обработано (план) по факту транспортирования | Утилизировано (факт) | Утилизировано (план) по факту транспортирования | Захоронено (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн |
| Карабашский | 105 237,36 | 107 913,00 | 68 002,16 | 18 750,00 | 6 578,14 | 1 875,00 | 95 894,130 |
| Горный | 50 577,44 | 53 256,00 | 0,00 | 0,00 | 2 705,80 | 0,00 | 47 871,60 |
| Магнитогорский | 159 931,33 | 165 084,00 | 54 071,98 | 75 000,00 | 4 129,49 | 8 183,00 | 155 801,84 |
| Челябинский | 452 676,34 | 462 438,00 | 242 379,86 | 302 500,00 | 21 588,64 | 30 250,00 | 427 454,27 |
| Кыштымский | 68 989,00 | 75 316,00 | 61 813,00 | 57 098,00 | 1 156,00 | 5 710,00 | 2 689,00 |
| Итого: | 837 411,47 | 864 007,00 | 426 267,00 | 453 348,00 | 36 158 | 46 018,00 | 729 710,84 |

Таблица 3.3. Результаты деятельности региональных операторов по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Челябинской области в 2021 году

| Наименование кластера | Транспортировано (факт) | Транспортировано (план) | Обработано (факт) | Обработано (план) по факту транспортирования | Утилизировано (факт) | Утилизировано (план) по факту транспортирования | Захоронено (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн |
| Карабашский | 103 972,84 | 103 844,00 | 23 617,16 | 25 000,00 | 6 985,68 | 2 550,00 | 99 770,38 |
| Горный | 40 835,70 | 86 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 835,70 |
| Магнитогорский | 142 641,33 | 138 354,00 | 71 143,67 | 99 376,00 | 6 357,38 | 19 875,00 | 337 044,40 |
| Челябинский | 459 533,65 | 557 662,00 | 298 906,83 | 393 409,00 | 54 236,49 | 57 011,00 | 408 930,60 |
| Кыштымский | 64 245,00 | 89 633,00 | 65 918,00 | 89 633,00 | 1 255,00 | 11 663,00 | 32 523,00 |
| Итого: | 811 228,52 | 975 962,00 | 459 585,66 | 607 418,00 | 68 834,55 | 91 069,00 | 919 104,08 |

Таблица 3.4. Результаты деятельности региональных операторов по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Челябинской области в 2022 году

| Наименование кластера | Транспортировано (факт) | Транспортировано (план) | Обработано (факт) | Обработано (план) | Утилизировано/обезврежено (факт) | Утилизировано (план) | Захоронено (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн | тонн |
| Карабашский | 99470,42 | 119 094,00 | 51 579,83 | 0,00 | 10 259,39 | 0,00 | 89 522,64 |
| Горный | 45 226,00 | 56 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 226,00 |
| Магнитогорский | 126 993,78 | 165 802,00 | 95 082,00 | 100 000,00 | 5 464,39 | 20000,00 | 121 552,41 |
| Челябинский | 454 885,67 | 479 200,00 | 335 186,71 | 386 490,00 | 61 589,70 | 73427,00 | 393 199,89 |
| Кыштымский | 63 859,00 | 76 580,00 | 63 859,00 | 76 580,00 | 1 081,00 (утил) 8 080,00 (обезвр) | 7 658,00 | 54 698,00 |
| Итого: | 790 434,87 | 897 258,00 | 545707,54 | 563 070,00 | 78 394,48 | 101 085,00 | 704 198,94 |

- Таблица 3.5. Результаты деятельности региональных операторов по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Челябинской области в 2023 году

| Наименование кластера | транспортировано (факт) | обработано (факт) | Доля ТКО, направленных на обработку | утилизировано (факт) | Доля ТКО, направленных на утилизацию (от транспортированных) | Захоронено (факт) | Доля ТКО, направленных на захоронение (от транспортированных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | тонн | процент | тонн | процент | тонн | процент |
| Карабашский | 103 604,51 | 9 130,73 | 8,81 | 5 140,79 | 4,96 | 98 430,30 | 95,0 |
| Горный | 47 173,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 173,80 | 100,0 |
| Магнитогорский | 136 292,98 | 135 263,34 | 99,24 | 13 102,72 | 9,61 | 123 190,26 | 90,38 |
| Челябинский | 514 527,34 | 382 540,46 | 74,34 | 74 142,78 | 14,40 | 439 522,08 | 85,42 |
| Кыштымский | 63 665,00 | 63 665,00 | 100,0 | 1 592,00 (утил) 25 905,00 (обез) | 2,5 | 36 168,00 | 56,81 |
| Итого: | 865 263,63 | 590 599,53 | 68,25 | 93 978,282 | 10,86 | 744 484,44 | 86,04 |

- Таблица 3.6. Результаты деятельности региональных операторов по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО на территории Челябинской области в 2024 году (на 01.09.2024 г.)

| Наименование кластера | транспортировано (факт) | обработано (факт) | Доля ТКО, направленных на обработку | утилизировано (факт) | Доля ТКО, направленных на утилизацию (от транспортированных) | Захоронено (факт) | Доля ТКО, направленных на захоронение (от транспортированных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тонн | тонн | процент | тонн | процент | тонн | процент |
| Карабашский | 89 712,03 | 234,33 | 0,3 | 7,58 | 0,0 | 98 430,30 | 100,0 |
| Горный | 32 060,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 060,60 | 100,0 |
| Магнитогорский | 99 587,24 | 99 587,24 | 100 | 13 190,29 | 13,2 | 86 348,23 | 86,7 |
| Челябинский | 373 250,68 | 293 155,85 | 78,5 | 56 958,15 | 15,3 | 317 250,94 | 85,0 |
| Кыштымский | 40 551,14 | 40 551,14 | 100,0 | 994,17 (утил) 16 182,1 (обез) | 2,5 | 23 374,87 | 57,6 |
| Итого: | 635 156,70 | 433 528,6 | 68,3 | 87 332,29 | 11,2 | 548 782,44 | 86,4 |